2

Приложение № 10
к Правилам

Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 
Карсунского района Ульяновской области»
Отчетный период: 9 месяцев 2025 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области

Таблица № 1
Сведения о достижении показателей муниципальной программы
(нарастающим итогом)

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год

<1>
	Фактическое значение 
показателя

за отчетный 
период

<2>
	% достижения
	Методика расчета значений целевого индикатора муниципальной программы.

Источник  информации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Объем ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений) для граждан, проживающих на территории муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Кв. м. 
	72,0
	0
	0
	Прямой подсчет,
данные отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области


<1> Утвержденное в паспорте муниципальной программы.
<2> Фактическое значение показателя (при наличии) указывается исходя из статистических данных, либо иных сведений за соответствующий отчетный период.
                                                           Таблица № 2

Сведения 
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
(с нарастающим итогом)
	Наименование


	Ответственный
исполнитель,
соисполнители


	Источник финансирования
	Предусмотрено на год,

тыс. рублей
	Предусмотрено на отчётный период, тыс. рублей
	Освоено в отчётном периоде, тыс. рублей
	Причины
не освоения
средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (софинансирование расходных обязательств, связанных с улучшением жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)
	Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области
	Всего,

 в том числе:
	 4097,82485
	3489,09387
	3489,09387
	

	
	
	бюджетные ассигнования местного 

бюджета 

 (далее – местный бюджет)
	783,18567
	174,45469
	174,45469
	

	
	
	бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета)
	3314,63918
	3314,63918
	3314,63918
	

	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (софинансирование расходных обязательств, связанных со строительством жилых помещений на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договорам найма жилого помещения)
	
	Всего,

 в том числе:
	85605,048
	77044,54320
	77044,54320
	

	
	
	местный бюджет
	582,11433
	523,90290
	523,90290
	

	
	
	бюджетные ассигнования областного бюджета
	57629,31831
	51866,38648
	51866,38648
	

	
	
	бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее – средства из внебюджетных источников)
	27393,61536
	24654,25382
	24654,25382
	

	Итого по муниципальной программе
	Всего, в том числе:
	89702,87285
	80533,63707
	80533,63707
	

	
	местный бюджет
	1365,30
	698,35759
	698,35759
	

	
	бюджетные ассигнования областного бюджета
	60943,95749
	55181,02566
	55181,02566
	

	
	средства из внебюджетных источников
	27393,61536
	24654,25382
	24654,25382
	


Начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации МО «Карсунский район» Ульяновской области
   




         Е.Н.Кондратьева 
